Thông tin sinh viên:

Họ và tên: Lý Văn Hiếu

Học phần: Đồ án kỹ sư

MSSV: 20240108E

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

- Mô tả đề tài

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng thay đổi thuộc tính khuôn mặt dựa trên mô hình StarGAN

Mô tả: Ứng dụng có thể nhận ảnh đầu vào của người dùng và trả về ảnh khuôn mặt có thay đổi về thuộc tính mắt, mũi, râu, kính… dựa trên mô hình StarGAN.

- Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch phát triển hệ thống trong 16 tuần học

Tuần 1-4:

- Suy nghĩ và quyết định đề tài

- Kết quả thực hiện hàng tuần

Tuần 1-4:

Xác định đề tài: Xây dựng ứng dụng thay đổi thuộc tính khuôn mặt dựa trên mô hình StarGAN

Đề tài này phát triển từ project môn học trước đó của em: Huấn luyện mô hình thay đổi thuộc tính khuôn mặt: màu tóc, thêm mũ, thêm râu, thêm kính, thay màu da; sử dụng mô hình StarGAN với bộ dữ liệu Celeba.

Phần đã làm ở Project trước đó:

- Huấn luyện mô hình: https://www.kaggle.com/code/lvh1110/stargan-face

- Đánh giá mô hình: https://www.kaggle.com/code/lvh1110/evaluate-stargan

Phần đánh giá sử dụng 2 chỉ số để đánh giá chất lượng hình ảnh tạo ra:

- Structural Similarity Index (SSIM): Đo mức độ tương đồng về cấu trúc, bố cục giữa hai hình ảnh – giữa ảnh gốc và ảnh được tạo ra.

- Fréchet Inception Distance (FID): dùng để đánh giá xem mô hình sinh ảnh có giống thật không.

Dựa trên nền tảng đã có này, đồ án của em sẽ thực hiện 2 việc sau:

- Huấn luyện mô hình

- Huấn luyện mô hình StarGAN để thay đổi thuộc tính khuôn mặt với nhiều thuộc tính:

Da, tóc, mũi, miệng, râu, thêm bông tai, mũ, kính, giới tính, làm trẻ hóa…

- Bộ dữ liệu khuôn mặt: Celeba: CelebFaces Attributes (CelebA) Dataset

- Đánh giá mô hình với SSIM và FID.

- Môi trường và tài nguyên: Sử dụng trên Kaggle.

- Xây dựng ứng dụng minh họa

Em dự kiến xây dựng một ứng dụng Windows app hoặc trang web

Tuần 5:

Xây chatbot ứng dụng demo trên Telegram với một số thuộc tính (kính, râu, trắng da, tô son...) : Code : https://www.kaggle.com/code/vnhiulv/test-stargan

Tuần 6:

Train mô hình sử dụng StarGAN với nhiều thuộc tính. Môi trường huấn luyện: sử dụng trên kaggle.

Các code liên tục cập nhật ở:
	Checkpoint đầu tiên: starGAN_face

Checkpoint thứ 2: StarGAN_face_ep1

Checkpoint thứ 3: StarGAN_face_ep2

Checkpoint thứ 4: StarGAN_face_ep3

Checkpoint thứ 5: StarGAN_face_ep4